РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЕХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

155611 д. Раменье д. 24

Тел/факс (49334)- 2-51-89

Е -mail: AdmRamenia@yandex.ru

28.08.2013 г.    №193                                                         Заместителю главы администрации

Палехского муниципального района

С.И. Кузнецовой

Графики проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся  в  государственной

и муниципальной собственности по Раменскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление технической документации | декабрь 2013 г |
| 2. | Постановка на учет в кадастровой палате | январь 2014 г |
| 3. | Регистрация права собственности объектов | февраль 2014 г |
| 4. | Объявление конкурса | март 2014 г |
| 5. | Заключение концессионного соглашения | апрель 2014 г |

Зам. главы  администрации Раменского

сельского поселения:                                                         О.В. Елисеева